|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

**DRUK OFERTOWY**

**DANE WYKONAWCY:**

|  |
| --- |
| **1.** Pełna nazwa:....................................................................................Osoba/y upoważniona/e do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę:................................................................................................Adres do korespondencji:ulica ................................. kod ............ miejscowość ...........................tel.: ................... fax: ................... e-mail.........................................numer NIP .................. numer REGON .................  |

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do przetargu pn.: **„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”**

1. **Oferuję/my** realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

|  |  |
| --- | --- |
|  | zł |

 Słownie: ……………………………………………………………………………………………….

1. **Zobowiązuję/my się** do udzielenia gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wraz z zamontowanymi instalacjami i urządzeniami na okres **…….. miesięcy.**

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

 ***Okres gwarancji należy określić w granicach******od******36 do 72 miesięcy***

1. **Oświadczam/y, że** przyjmujemytermin płatności faktury VAT/rachunku wynoszący do **30 dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. **Oświadczam/y**, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.
3. **Oświadczam/y, że** w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. **Oświadczam/y, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. **Oświadczam/y, że** zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
6. **Oświadczamy, że** wnieśliśmy wadiumw kwocie:

………………………… zł, w formie ……………………………………………………………...

Zwrot wadium prosimy dokonać na nr rachunku ……………………………………………………

1. **Oświadczam/y** na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy p.z.p., że: **\***

*\*) Należy wyraźnie zaznaczyć jedną z możliwych opcji*

**[ ]  żadna z informacji** zawartych w ofercie **nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

**[ ]  wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron w ofercie  |
| od | do |
|  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….......

1. **Oświadczam/y, że** przedmiot zamówienia będziemy realizować: **\***

*\*) Należy wyraźnie zaznaczyć jedną z możliwych opcji*

**[ ]** samodzielnie

**[ ]**  przy udziale podwykonawców, zgodnie z poniższą tabelą

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres czynności powierzony podwykonawcy |
|  |  |

1. **Oświadczam/y**, **że** w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w Rozdziale XV pkt. 1 SIWZ.
2. **Oświadczam/y, że** wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*\*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L119 z 04.05.2016, str. 1).*

1. **Oświadczam/y, że: \***

 *\*) Należy wyraźnie zaznaczyć jedną z możliwych opcji - patrz Rozdz. III pkt 3 SIWZ)*

**[ ]** zastosujemy materiały równoważne

**[ ]** nie zastosujemy materiałów równoważnych

1. Dla celów statystycznych, **informuję/my, że** jestem/śmy: **\***

*\*) Należy wyraźnie zaznaczyć jedną z możliwych opcji*

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]** mikroprzedsiębiorstwem  | przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 2 milionów EUR |
| **[ ]**  małym przedsiębiorstwem | przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie przekracza 10 milionów EUR |
| **[ ]**  średnim przedsiębiorstwem  | przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowania nie przekracza 43 miliony EUR |

………….…….........................................................

 *Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy*

……………………….………….……. dnia ……….……..……

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

## o braku podstaw do wykluczenia

## składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja / my niżej podpisany / ni …………………………………………………………………………….

*(imię i nazwisko osoby/osób podpisujących oświadczenie)*

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….

 *(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

***„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”***

 **Oświadczam/y**, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.

 ………………………… ……….…………..……………………..………

 *Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy*

**Oświadczam/y [[1]](#footnote-1))**, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy p.z.p. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.).* Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… ……….…………………………………….…

 *Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

## DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

## składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja / my niżej podpisany / ni …………………………………………………………………………….

*(imię i nazwisko osoby/osób podpisujących oświadczenie)*

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….

 *(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

***„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”***

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

**Oświadczam/y**, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział V pkt. 2 SIWZ.

 …………………………… ….………….…………………………………

 *Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy*

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

 ***(należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)***

1. **Oświadczam/y**, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ Wykonawca, którego reprezentuję/my polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG pomiotu trzeciego** | **Zakres udostępnionych zasobów** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Oświadczam/y**, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych w pkt. 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 oraz
ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

…………………………… ………….…………………………….………

 *Miejscowość, data Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

**PROJEKT UMOWY**

**UMOWA NR ………. /SZP/SBiON/2018**

zawarta w dniu ………………….r. w Przemyślu, pomiędzy:

**„ZAMAWIAJĄCYM” – BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**

z siedzibą w: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34,

Nr identyfikacyjny NIP: 795 – 16 – 61 – 176

reprezentowanym przez:

**Komendanta BiOSG –** ……………………………………………..

przy kontrasygnacie

**Głównego Księgowego –** ……………………………………………..

a:

**„WYKONAWCĄ*”***

……………………………………………………………………………………………………………

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………... **–** …………………………..…………………

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 35/SBiON/2018 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. *„Zamawiający”* zleca, a *„Wykonawca”* przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”***, zwane dalej *„Przedmiotem umowy”.*
2. Podstawą realizacji *„Przedmiotu umowy”* jest:
3. dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
4. kosztorys szczegółowy, sporządzony przez *„Wykonawcę”* na podstawie opisu przedmiotu
 zamówienia,
5. druk ofertowy *„Wykonawcy”,*
6. tabela elementów scalonych sporządzona przez *„Wykonawcę”,*
7. harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez *„Wykonawcę”*.
8. *„Wykonawca”* oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania *„Przedmiotu umowy”*, bez konieczności ponoszenia przez *„Zamawiającego”* jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. *„Wykonawca”* oświadcza, że posiada zaplecze i doświadczenie niezbędne do realizacji *„Przedmiotu umowy”* i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania technologii wykonywania robót w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcje producenta oraz karty techniczne produktów.

**§ 2**

**Wynagrodzenie**

1. Zgodnie z drukiem ofertowym *„Wykonawcy”,* stanowiącym załącznik nr 1 do umowy*,* za wykonany *„Przedmiot umowy”* strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………… zł (*słownie:* ……………………………).
2. Wynagrodzenie *„Wykonawcy”* objęte niniejszą umową, płatne będzie etapami za wykonane i odebrane roboty protokołem odbioru częściowego robót, zaakceptowanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją robót, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy, elementy robót (w całości lub w części), określone w tabeli elementów scalonych (*załącznik nr 4 do umowy*). Warunkiem płatności częściowej jest dostarczenie *„Zamawiającemu”* faktury częściowej, a w przypadku zatrudnienia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców faktury częściowej wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 10.
3. *„Wykonawca”* wystawi fakturę końcową po spełnieniu następujących warunków:
4. zakończeniu odbioru końcowego i podpisaniu przez *„Zamawiającego”* protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,
5. przedłożeniu *„Zamawiającemu”* dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 10 i § 12 ust. 4.
6. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez *„Zamawiającego”.*
7. W razie odstąpienia od umowy z wykonania *„Przedmiotu umowy”* przez *„Zamawiającego”*, zgodnie z warunkami określonymi w § 11 ust. 1 i 2, wynagrodzenie *„Wykonawcy”* zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia materiałów i sprzętu oraz zmniejszenia nakładów pracy na wykonanie *„Przedmiotu umowy”*.
8. *„Wykonawca”* nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt. 2.3.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1zawiera należny podatek VAT orazobejmuje wszystkie koszty związane z realizacją *„Przedmiotu umowy”*, w tym ryzyko *„Wykonawcy”* z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania *„Przedmiotu umowy”*. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i warunków realizacji *„Przedmiotu umowy”* nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

**§ 3**

**Termin realizacji**

1. Przekazanie *„Wykonawcy”* placu budowy nastąpi nie później niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Zakończenie realizacji *„Przedmiotu umowy”* nastąpi w terminie do **10 grudnia 2019 roku.**
3. Za dzień zakończenia realizacji *„Przedmiotu umowy”* jest dzień pisemnego zgłoszenia *„Zamawiającemu”* przez *„Wykonawcę”* oraz dokonanie przez kierownika budowy wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez inspektorów nadzoru.

**§ 4**

**Obowiązki „Wykonawcy”**

1. *„Wykonawca”* przed podpisaniem umowy przekazał *„Zamawiającemu”*:
	1. kosztorys szczegółowy wraz z nośnikami cenotwórczymi dla każdej branży – w trzech egzemplarzach (*załącznik nr 3 do umowy*),
	2. harmonogram rzeczowo – finansowy w rozbiciu miesięcznym, sporządzony na podstawie kosztorysu szczegółowego i tabeli elementów scalonych – w trzech egzemplarzach (*załącznik
	nr 2 do umowy*),
	3. tabelę elementów scalonych - w trzech egzemplarzach (*załącznik nr 4 do umowy*),
	4. uprawnienia budowlane wraz z aktualnymi zaświadczeniami o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych w ust. 2.,
	5. kserokopię polis ubezpieczeniowych *(„Wykonawca”* okazał „*Zamawiającemu”* oryginał polis do wglądu) lub inne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie budowy i robót budowlanych tj.:
	6. polisę ubezpieczeniową dla zadania pn.: *„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”,* zawartą na okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto umowy, obejmującą swym zakresem
	w szczególności:
* roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonywaniem robót,
* ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę 50.000,00 zł na jeden wypadek przy nieograniczonej liczbie zdarzeń,
	1. polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.
1. *„Wykonawca”* ustanawia:
2. kierownika budowy w osobie …………………..…………………, tel. ……………………….., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w izbie Inżynierów Budownictwa.
3. kierownika robót branży elektrycznej w osobie ……………………...., tel. ………………….., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie w izbie Inżynierów Budownictwa.
4. *„Wykonawca”* zobowiązuje się do:
5. realizacji *„Przedmiotu umowy”* przez osoby zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
6. nie udostępniania stronom trzecim informacji dotyczących *„Przedmiotu umowy”,*
7. zorganizowania placu budowy na własny koszt, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób poruszających się po jego terenie,
8. zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
9. usunięcia z placu budowy materiałów budowlanych i instalacyjnych pochodzących
z demontażu i rozbiórki własnym staraniem i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. zapewnienia obsługi geodezyjnej na czas prowadzenia robót,
11. uporządkowania terenu budowy i przekazania go *„Zamawiającemu”* po zakończeniu robót
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.
12. *„Wykonawca”* w dniu przekazania placu budowy dokona uzgodnienia z *„Zamawiającym”* granic placu budowy i dołączy je w formie graficznej do protokołu przekazania placu budowy.
13. *„Wykonawca”* zapewni sobie na własny koszt pobór wody i energii elektrycznej oraz zapewni na własny koszt odbiór odpadów powstałych w trakcie realizacji *„ Przedmiotu umowy”*.
14. *„Wykonawca”* ponosi koszty i bierze odpowiedzialność z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji *„Przedmiotu umowy”.*
15. *„Wykonawca”* ponosi całkowitą odpowiedzialność za naprawę szkód, które wystąpiły z jego winy, bądź Podwykonawcy podczas realizacji *„Przedmiotu umowy”.*
16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych *„Zamawiający”* wymaga,
a *„Wykonawca”* zobowiązuje się do:
17. zatrudnienia przez *„Wykonawcę”* lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych tj. osób wykonujących prace budowlane wysiłkiem fizycznym (pracownicy fizyczni), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
18. wymóg, o którym mowa w ust. 8 lit. a nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jak również osób wykonujących czynności samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
19. zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8. lit a trwać będzie przez cały okres wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia;
20. na żądanie „*Zamawiającego” „Wykonawca”* przedstawi kopie umów o pracę osób, o których mowa w lit. a, realizujących zamówienie. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL lub innych danych, które podlegają anonimizacji). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
21. w dniu przekazania placu budowy *„Wykonawca”* przekaże *„Zamawiającemu”* wykaz osób (pracowników fizycznych), którzy będą wykonywać czynności bezpośrednio związane
z realizacją umowy wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia.
22. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8. lit a lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie, *„Zamawiający”* naliczy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 11 umowy.
23. Nieprzedłożenie przez *„Wykonawcę”* wykazu osób, o których mowa w ust. 8 lit. e, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której mowa w § 9 ust. 11.
24. *„Wykonawca”* zobowiązany jest do aktualizacji wykazu o którym mowa w ust. 8 lit. e w trakcie trwania robót budowlanych w przypadku zatrudnienia pracowników fizycznych nie ujętych
w ww. wykazie.
25. *„Wykonawca”* zobowiązany jest w czasie przebywania na terenie Placówki Straży Granicznej w Huwnikach do przestrzegania i podporządkowania się przepisom wewnętrznym oraz poleceniom służby dyżurnej.
26. Przed przystąpieniem do realizacji *„Przedmiotu umowy”*, *„Wykonawca”* zobowiązuje się przedłożyć *„Zamawiającemu”* wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji *„Przedmiotu umowy”* ze wskazaniem ich funkcji.
27. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, *„Wykonawca”* zobowiązuje się przedłożyć *„Zamawiającemu”* wykaz pojazdów mechanicznych, które będą wjeżdżać na teren Placówki Straży Granicznej w Huwnikach w trakcie realizacji *„Przedmiotu umowy”*.
28. *„Wykonawca”* zobowiązany jest do aktualizacji wykazów, o którym mowa w ust. 13 i 14 w trakcie trwania realizacji *„Przedmiotu umowy”*.

**§ 5**

**Podwykonawcy**

1. *„Wykonawca”* może wykonać *„Przedmiot umowy”* przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. *„Wykonawca”* jest zobowiązany przedstawić *„Zamawiającemu”* projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez *„Zamawiającego”* w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. *„Wykonawca”* jest zobowiązany przedstawić *„Zamawiającemu”* poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli *„Zamawiający”* w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
5. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
6. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty *„Wykonawcy”,*
7. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót *„Wykonawcy”,*
8. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia *„Wykonawcy”,* Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
9. w przypadku podzlecenia przez *„Wykonawcę”* prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez *„Wykonawcę”* za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego *„Wykonawcy”* przez *„Zamawiającego”* (za okres zlecony Podwykonawcy).
10. „*Wykonawca”*, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić *„Zamawiającemu”*, kopie zawartych umów o podwykonawstwo, poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.
11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda *„Wykonawcy”* na zawarcie umowy z Dalszym Podwykonawcą.
12. *„Wykonawca”* zobowiązany jest na żądanie *„Zamawiającego”* udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
13. *„Wykonawca”* ponosi wobec *„Zamawiającego”* pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
14. Niezależnie od postanowień ust. 3 - 6, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robót określonych w ofercie, *„Wykonawca”* powinien zgłosić *„Zamawiającemu”* z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody *„Zamawiającego”,* *„Wykonawca”* nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, za sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie *„Wykonawcy”* poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
15. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur częściowych, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców wynikającego
z zawartych i zaakceptowanych przez *„Zamawiającego”* umów, natomiast do faktury końcowej – kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
16. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez *„Wykonawcę”*, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, *„Zamawiający”* dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane.
17. Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty *„Zamawiający”* umożliwi *„Wykonawcy”* zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do *„Wykonawcy”*.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, *„Zamawiający”* może:
20. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli *„Wykonawca”* wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
21. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości *„Zamawiającego”* co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
22. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, *„Zamawiający”* potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego *„Wykonawcy”.*
24. *„Zamawiający”* wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części –
w przypadku nie wywiązania się *„Wykonawcy”,* z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku *„Wykonawcy”* nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

**§ 6**

**Obowiązki „Zamawiającego”**

1. Odpowiedzialnym za realizację umowy z ramienia *„Zamawiającego”* będzie:

………………………………………………, tel. ……………………

1. *„Zamawiający”* zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót:
* konstrukcyjno–budowlanych w osobie: ……………………………….., tel. …………….…..,
* instalacji elektrycznych w osobie: ….……………………….…...…….., tel. ……..…….….….
1. Obsługa finansowa umowy: ……………………………..………….………, tel. ………………….
2. Osoby odpowiedzialne w zakresie łączności i informatyki :

- …………………………………….………………………………....……, tel. …….……………,

- ………………………………………………………………. ……...……, tel. …….……..……..

1. *„Zamawiający”* może zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 - 4 o czym poinformuje *„Wykonawcę”* z wyprzedzeniem 3 dni. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu,
a jedynie powiadomienia pisemnego *„Wykonawcy”*.

**§ 7**

**Materiały**

1. *„Wykonawca”* zobowiązuje się wykonać *„Przedmiot umowy”* z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, konieczne do wykonania *„Przedmiotu umowy*”, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania opisu przedmiotu zamówienia.
3. Na każde żądanie *„Zamawiającego”* (osoby nadzorującej realizację robót) *„Wykonawca”* zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub innym dokumentem stanowiącym
o dopuszczeniu wyrobu do stosowania, wg art. 10 ustawy Prawo budowlane.
4. *„Wykonawca”* na każde żądanie *„Zamawiającego”* jest zobowiązany wykazać na podstawie zasadniczych charakterystyk wyrobów określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych lub odpowiednio wg norm lub ocen czy aprobat technicznych charakteryzujących właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w sposób wyrażony jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub ich zestawy równoważne charakteryzują się nie gorszymi właściwościami użytkowymi.
5. *„Zamawiający”* ma prawo żądać dodatkowych badań materiałów zastosowanych przez *„Wykonawcę”*. W przypadku stwierdzenia zastosowania wadliwego materiału koszty przeprowadzenia badania ponosić będzie *„Wykonawca”.*
6. Wymagane dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów winny być przechowywane na terenie budowy i po zrealizowaniu *„Przedmiotu umowy”* zostaną przekazane *„Zamawiającemu”* w trakcie odbioru końcowego.

**§ 8**

**Zabezpieczenie wykonania umowy**

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, *„Wykonawca”* wniósł *„Zamawiającemu”* przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………… zł (*słownie: ……………………………….………………*) w formie …………………………………….
2. Zwrot zabezpieczenia przez *”Zamawiającego”* nastąpi w niżej podanej wartości i terminie:
3. 70% kwoty wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez *„Zamawiającego”* za należycie wykonane,
4. 30% kwoty wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy od terminów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku przedłużenia się terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, skutkującego tym, iż okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy niż terminy określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, *„Wykonawca”* zobowiązany jest do przedłożenia *„Zamawiającemu”* dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji lub poręczenia, w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Za nieterminowe oddanie *„Zamawiającemu” „Przedmiotu umowy”*, za nie usunięcie w określonym przez *„Zamawiającego”* terminie stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi wad i usterek, *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną
w wysokości 0,1% wartości brutto *„Przedmiotu umowy”* określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie przekraczającą jednak kwoty 20% wartości brutto wynagrodzenia *„Wykonawcy”*.
2. W przypadku odstąpienia *„Zamawiającego”* od umowy z przyczyn leżących po stronie *„Wykonawcy”, „Wykonawca”* jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co nie pozbawia *„Zamawiającego”* prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.
3. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez *„Zamawiającego”* z żądaniem zapłacenia kary.
4. *„Zamawiający”* zapłaci *„Wykonawcy”* karę umowną za odstąpienie od umowy *„Wykonawcy”*
z przyczyn leżących po stronie *„Zamawiającego”* w wysokości 20% wartości brutto określonej
w § 2 ust. 1.
5. *„Zamawiający”* zapłaci *„Wykonawcy”* karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez *„Wykonawcę”* z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:
6. zwłoki w przekazaniu placu budowy,
7. zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących *„Przedmiot umowy”.*
8. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony *„Zamawiającemu”* zgodnie z zapisami § 5,
w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
9. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
10. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
11. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
12. *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* karę umowną w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
13. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących prace budowlane wysiłkiem fizycznym (pracownicy fizyczni) wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy *„Wykonawca”* zapłaci *„Zamawiającemu”* kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia godzinowego (brutto) za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
w chwili stwierdzenia przez *„Zamawiającego”* niedopełnienia przez *„Wykonawcę”* wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby roboczogodzin pracy pracownika w dniu roboczym (ustalonego na 8 godzin pracy) oraz liczby dni pracy pracownika fizycznego, wykonującego prace

z naruszeniem cytowanych przepisów w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą prace na stanowiskach robotniczych wykonujących roboty budowlane na innej podstawie jak umowa o pracę.

**§ 10**

**Oświadczenia stron**

1. *„Wykonawca”* oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności z tytułu kar umownych w przypadkach, o których mowa w § 9
ust. 1, 2 z przysługującego mu wynagrodzenia. Jednocześnie *„Wykonawca”* oświadcza,
że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
2. *„Zamawiający”* oświadcza, że wystawi *„Wykonawcy”* notę w dacie dokonania potrącenia zawierającą naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. *„Zamawiający”* ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
2. zaniechania lub przerwania realizacji umowy przez *„Wykonawcę”,*
3. opóźnienia się *„Wykonawcy”* z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 ust. 2. W takiej sytuacji *„Zamawiający”* odstąpi od umowy bez wyznaczenia *„Wykonawcy”* terminu dodatkowego,
4. stwierdzenia wykonywania *„Przedmiotu umowy”* w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
5. stwierdzenia na terenie budowy obecności osób zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub nieposiadającymi odpowiednich kwalifikacji,
6. wydanie nakazu zajęcia majątku *„Wykonawcy”* lub zrzeczenia się przez *„Wykonawcę”* majątku na rzecz wierzyciela,
7. przystąpienia przez *„Wykonawcę”* do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
8. wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
9. *„Zamawiający”* może odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku *„Wykonawca”* może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywiście wykonanych prac, do dnia zawiadomienia go o odstąpieniu od umowy.
10. *„Wykonawcy”* przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli *„Zamawiający”* odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
11. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
12. W wypadku odstąpienia od umowy *„Wykonawcę”* oraz *„Zamawiającego”* obciążają następujące obowiązki:
13. w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy *„Wykonawca”* przy udziale *„Zamawiającego”* sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
14. *„Wykonawca”* zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,
15. *„Wykonawca”* w terminie do 14 dni od daty zakończenia inwentaryzacji usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i przekaże teren budowy *„Zamawiającemu”.*
16. W razie nie wywiązania się przez *„Wykonawcę”* z postanowień zapisu ust. 5 lit. a, b i c *„Zamawiający”* ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt *„Wykonawcy”* inwentaryzację robót wraz z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o powyższym *„Wykonawcę”.*

**§ 12**

**Odbiór robót**

1. *„Wykonawca”* po wykonaniu robót ulegających zakryciu przystąpi do dalszych prac po ich odbiorze dokonanym przez *„Zamawiającego”.*
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie *„Przedmiot umowy”* określony
w § 1 umowy.
3. *„Wykonawca”* (kierownik budowy) zgłosi *„Zamawiającemu”* gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy. Ponadto fakt osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego *„Wykonawca”* zgłosi *„Zamawiającemu”* na piśmie.
4. Na dzień końcowego odbioru *„Wykonawca”* dostarczy protokoły badań, sprawdzeń, prób, pomiarów, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, kompletną dokumentację powykonawczą inwestycji wykonaną w 2 egzemplarzach oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą całego obszaru inwestycji opieczętowaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Przemyślu, (tj. uwierzytelnienie inwentaryzacji powykonawczej). *„Wykonawca”* przekaże *„Zamawiającemu”* „Instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu
i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających przeglądów serwisowych.
5. *„Zamawiający”* wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy *„Przedmiotu umowy”* w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym pisemnie *„Wykonawcę”*. Z czynności odbioru końcowego *„Zamawiający”* sporządzi protokół końcowego odbioru robót.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót istotnej wady powodującej, iż *„Przedmiot umowy”* nie mógłby być dopuszczony do użytkowania *„Zamawiający”* może odmówić dokonania końcowego odbioru robót do czasu usunięcia tej wady.
7. Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia *„Zamawiający”* może obniżyć wynagrodzenie umowne o kwotę odpowiadającą wartości wady.

**§ 13**

**Gwarancja**

1. *„Wykonawca”* oświadcza, że udziela pisemnej gwarancji na całość wykonanych robót wraz z zamontowanymi instalacjami i urządzeniami na okres ……….. **miesięcy**, który liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.
2. *„Wykonawca”* ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
3. wady fizyczne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
4. usunięcie tych wad, usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru pogwarancyjnego
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, *„Zamawiający”* poinformuje o tym *„Wykonawcę”* na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni.
6. W uzasadnionych przypadkach, związanych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, termin usunięcia wad będzie określać *„Zamawiający”*, biorąc pod uwagę niezbędny czas
i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich *„Wykonawcę”.*
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez *„Zamawiającego”* terminie, *„Zamawiający”* może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej umowie.
8. Nie usunięcie wad przez *„Wykonawcę”* w wyznaczonym terminie uprawnia *„Zamawiającego”* do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt *„Wykonawcy”*. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. W okresie gwarancji będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem *„Wykonawcy”* w terminie: 2 razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.

**§ 14**

**Rękojmia**

1. Odpowiedzialność *„Wykonawcy”* z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad *„Przedmiotu umowy”*, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru ostatecznego gwarancyjnego oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w *„Przedmiocie umowy”* w chwili odbioru ostatecznego gwarancyjnego i wygasa po **6 miesiącach** od upływu okresu gwarancji.
2. O wykryciu wad *„Zamawiający”* powiadomi pisemnie *„Wykonawcę”* podając termin dokonania oględzin i kwalifikacji wad przez Strony.
3. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale Stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
4. Ujawnione wady powinny być usunięte przez *„Wykonawcę”* na własny koszt i własnym staraniem, w terminie ustalonym przez *„Zamawiającego”.*
5. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli *„Zamawiający”* zgłosi *„Wykonawcy”* istnienie wady w okresie rękojmi.
6. Nie usunięcie wad przez *„Wykonawcę”* w uzgodnionym terminie uprawnia *„Zamawiającego”* do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt *„Wykonawcy”*. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad *„Wykonawca”* otrzyma bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
8. Terminy usunięcia wad będzie określać *„Zamawiający”,* biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia.

**§ 15**

**Zmiany postanowień umowy**

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. *„Zamawiający”* dopuszcza możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru *„Wykonawcy”*, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
	1. **Zmiana terminu realizacji** *„Przedmiotu umowy”* może wystąpić w sytuacjach gdy:
3. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powodująca konieczność wprowadzenie innych rozwiązań, niż zakładane w Opisie Przedmiotu Zamówienia na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego, lub uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, co w konsekwencji będzie miało wpływ na termin realizacji *„Przedmiotu umowy”,*
4. wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z *„Przedmiotem umowy”*,
5. wystąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza *„Przedmiot umowy”* określony w § 1, a których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie *„Przedmiotu umowy”*,
6. wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania *„Przedmiotu umowy”*,
7. wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót lub wykonanie innych czynności wynikających
z niniejszej umowy,
8. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektów lub elementów instalacji podziemnej, konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów itp.
	1. **Zmiana zakresu rzeczowego** (tj. zmiana materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych) niniejszej umowy będzie możliwa gdy:
9. wystąpi konieczność lub uzasadnienie dla zrealizowania *„Przedmiotu umowy”* przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, niż przewidziane pierwotnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
10. ze względu na zmianę obowiązującego prawa,
11. w przypadku aktualizacji przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
12. jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na poprawę parametrów technicznych lub obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy lub poprawę bezpieczeństwa,
13. z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii np.
z powodu zaprzestania produkcji,
14. nastąpi konieczność wykonania prac zamiennych, bez których wykonanie *„Przedmiotu umowy”* byłoby niemożliwe lub obarczone błędem.
	1. **Zmiana wysokości wynagrodzenia** za wykonanie *„Przedmiotu umowy*” w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania *„Przedmiotu umowy*” przez *„Wykonawcę”*
	2. **Zmiana osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót** ze strony *„Wykonawcy”*, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, może nastąpić pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień jak osoby wskazane w ofercie *„Wykonawcy”* na etapie postępowania, wraz z aktualnymi zaświadczeniami, że są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. *„Wykonawca”* zobowiązany jest powiadomić pisemnie *„Zamawiającego”* z wyprzedzeniem 3 dni o zamiarze wprowadzenia takiej zmiany i przekazać *„Zamawiającemu”* wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami, że wskazane osoby są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
	3. **Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawców**, dopuszczalna jest wyłącznie pod warunkiem:
* jeżeli *„Wykonawca”* wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie będą brały udział w realizacji *„Przedmiotu umowy”* jako Podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby *„Wykonawca”* powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw p.z.p.) , to w przypadku:
1. ich zmiany – niezbędne jest wykazanie *„Zamawiającemu”* przez nowego podwykonawcę spełniania warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. rezygnacji – *„Wykonawca”,* obowiązany jest wykazać *„Zamawiającemu”,* iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1, termin realizacji *„Przedmiotu umowy”* może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji *„Przedmiotu umowy”. „Zamawiający*” wymaga aby w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1. *„Wykonawca”* zgłosił powyższe wpisem do dziennika budowy.
4. Inicjatorem zmian może być *„Zamawiający”* lub *„Wykonawca”* poprzez pisemne wystąpienie,
w chwili zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, zawierające opis proponowanej zmiany umowy, jej uzasadnienie, termin wprowadzenia oraz opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz termin wykonania *„Przedmiotu umowy”*.
5. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2.3 niniejszego paragrafu.
6. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wszystkie postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które *„Zamawiający”* może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Zmiany umowy określone w ust. 2 pkt 2.1., 2.2., 2.3. wymagają spisania aneksu do umowy.
9. Zmiana umowy określona w ust. 2 pkt 2.4. i 2.5. nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia *„Zamawiającego”* z wyprzedzeniem 3 dni.

**§ 16**

**Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych**

* + - 1. *„Wykonawca”* zobowiązany jest do wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
			i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* wobec osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w celu realizacji *„Przedmiotu umowy”.*
			2. *„Zamawiający”* informuje, że administratorem danych osobowych *„Wykonawcy”* jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl.
			3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
			z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, za pośrednictwem adresu e-mail: woin.bieszczadzki@strazgraniczna.pl
			4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
* ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.),
* ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2365 z późn. zm.),
* ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
	+ - 1. Dane osobowe zbierane są w celu kontroli wejścia na teren podlegający ochronie.
			2. *„Wykonawca”* ma obowiązek podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi *„Wykonawcy”* oraz pracownikom *„Wykonawcy”* wejście na teren Placówki Straży Granicznej w Huwnikach.
			3. Uzyskane przez *„Zamawiającego”* dane osobowe *„Wykonawcy”* oraz pracowników *„Wykonawcy”* nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec tych osób, jak również dane te nie będą poddawane profilowaniu.
			4. Dane osobowe *„Wykonawcy”* oraz pracowników *„Wykonawcy”* będą przechowywane
			w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres 6 lat liczonych od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji projektu.
			5. Dane osobowe *„Wykonawcy”* oraz pracowników *„Wykonawcy”* nie będą przekazywane odbiorcom danych.
			6. Dane osobowe *„Wykonawcy”* oraz pracowników *„Wykonawcy”* nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych.
			7. *„Wykonawca”* oraz pracownicy *„Wykonawcy”* maja prawo do:
* uzyskania od ADO informacji, czy dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie,
* dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
* wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
* żądania ograniczenia przetwarzania danych,
* przenoszenia danych,
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzą, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. *„Wykonawca”* nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody *„Zamawiającego”.*
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla *„Zamawiającego”.*
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla *„Zamawiającego”* i jeden egzemplarz dla *„Wykonawcy”.*

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załączniki:

1. Druk ofertowy – załącznik nr 1.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2.

3. Kosztorysy szczegółowe – załącznik nr 3.

4. Tabela elementów scalonych – załącznik nr 4.

Umowę otrzymują:

Egz. Nr 1: „Zamawiający” – Pion Głównego Księgowego SZP.

Egz. Nr 2: „Zamawiający” – Wydział Techniki i Zaopatrzenia.

Egz. Nr 3: „Wykonawca”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

***Załącznik do Projektu umowy***

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

**„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót** | **Wartość brutto (zł)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I.** | **BRANŻA BUDOWLANA** |
| I.1. | **Przygotowanie terenu pod budowę i utwardzenie terenu.** |  |
| I.2. | **Roboty pomiarowe.** |  |
| I.3. | **Wieża obserwacyjna.** |  |
| I.4. | **Ogrodzenie.** |  |
| **II.** | **BRANŻA ELEKTRYCZNA** |
| II.1. | **Instalacje zewnętrzne.** |  |
| II.2. | **System okablowania strukturalnego.** |  |
| II.3. | **System sygnalizacji pożaru.** |  |
| II.4. | **System CCTV i Radiolini.** |  |
| II.5. | **System tranzytu kablowego.** |  |
| **RAZEM:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

**WZÓR ZOBOWIĄZANIA**

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………….……

 *(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)*

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy, składającemu ofertę, zasoby)*

**zobowiązuję się do oddania** na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) **niżej wymienionych zasobów :**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 *(należy określić zasoby – techniczne, doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, ~~zdolności finansowe lub ekonomiczne~~)*

**do dyspozycji Wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)*

przy wykonaniu zamówienia pn.:

**„Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Kalwaria Pacławska ”**

**Ponadto oświadczam, iż**:

* + - 1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………...………

* + - 1. udostępnione przeze mnie zasoby będą wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego w następujący sposób:

…………………………………………………………………………………………………...……

* + - 1. okres na jaki udostępniam Wykonawcy zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

……………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………. …………………………………………………………

 *(data) (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli*

 *w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo_m | **BIESZCZADZKI ODDZIAŁ** **STRAŻY GRANICZNEJ** |  | UE_LOGO | **UNIA EUROPEJSKA****FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA****WEWNĘTRZNEGO** |

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

postępowanie nr 35/SBiON/2018

**WYKAZ MATERIAŁÓW, DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH**

**„Budowa wieży obserwacyjnej w m. Kalwaria Pacławska”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału****wskazana w projekcie** | **Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny** | **Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Stal A-IIIN (RB500W, RB500A). | - charakterystyczna granica plastyczności  fyk lub f0,2k [MPa] – 500,- wytrzymałość charakterystyczna stali na  rozciąganie ft [MPa] – 550. |  |
| 2. | Mikropale iniekcyjnez koronką wiertniczą do wiercenia w skale o wytrzymałości ponad 70MPa | - wytrzymałość ˂50 SPT (Standard  Penetration Test),- stal konstrukcyjna S460NH,- średnica zewnętrzna żerdzi 40 mm. |  |
| 3. | Stal konstrukcyjna wieży S355JR. | - granica plastyczności fy [MPa] – 355,- udarność KV [J] – 27. |  |
| 4. | Stal konstrukcyjna S460NH. | - granica plastyczności fy [MPa] – 460,- udarność KV [J] – 40. |  |

1. *1) Należy wypełnić jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia* [↑](#footnote-ref-1)